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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  2555 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
......................................


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ  ได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ   เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  2555    โดยได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้ว นั้น


อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
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ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.2554
(นายคนึง  สันธานเดชา)

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ  2555
  T [image: image2.png]



   ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ 

อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                         คำนำ
         การจัดทำแผนการดำเนินงาน ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยแผนการดำเนินงาน จะเป็นเอกสารที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ รวมถึงหน่วยงานอื่นได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานทั้งทางด้านการจัดการ โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคนและสังคม การเมืองการบริหาร การศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของอำเภอนบพิตำ และจังหวัดนครศรีธรรมราช  รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำต่อไป







งานนโยบายและแผน
              องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ


                                             ธันวาคม 2554
สารบัญ
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11 - 71
ส่วนที่ 1
การจัดทำแผนการดำเนินงาน
บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน  สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน จะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
วัตถุประสงค์ 


แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผลแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
             1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น
4. เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น และลดความซ้ำซ้อนของโครงการ
5. เพื่อเป็นการประสานและบูรณการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
                                         จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  (หมวด 5 ข้อ 26, ข้อ 27) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน  ดังนี้


1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน   คือ


ส่วนที่   1  
บทนำ


ส่วนที่   2 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม


2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน


แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือ        ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดำเนินโครงการ   
ในปีงบประมาณนั้น


การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน


การจัดทำแผนการดำเนินงาน เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากแผนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น ในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลแผนต่อไป 
 

โครงการที่ดำเนินการในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ  ประจำปีงบประมาณ 2555  มีจำนวนทั้งสิ้น    101      โครงการ     งบประมาณทั้งสิ้น   26,228,690.-บาท   (-ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน-








องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
                                                                                                  ธันวาคม  2554
1
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางที่ 1.1      จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
แนวทางที่ 1.2   ซ่อมแซมที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม

ใช้การได้ในทุกฤดูกาล

แนวทางที่ 1.3   จัดให้มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

ที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่


	8
1

1
	7.92
0.99

0.99
	3,875,830
121,000
121,000
	3.88
0.46

0.46
	ส่วนโยธา,
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนโยธา
ส่วนโยธา


2
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	แนวทางที่  1.4   ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่าง

ทั่วถึง
แนวทางที่ 1.5  จัดให้มีผังเมืองรวมองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
แนวทางที่ 1.6   มีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

แนวทางที่ 1.7   ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง


	-
-

-
	-
-

-
	-
-

-
	-
-

-
	

	รวมทั้งสิ้น
	10
	9.90
	4,117,830
	4.12
	


3
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ฝึกอบรม

ส่งเสริมการสร้างงาน และจ้างงานในชุมชน

แนวทางที่ 2.2   ส่งเสริมด้านการเกษตร


	2
1
	1.98
0.99


	40,000
65,000


	0.15
0.25
	สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ


	รวมทั้งสิ้น
	3
	2.97
	105,000
	0.40
	


4
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านบริการชุมชนและสังคม
3.1  ด้านการศึกษา

แนวทางที่  3.1.1    สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
แนวทางที่  3.1.2         เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แนวทางที่ 3.1.3    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับที่มีความพร้อม

3.2  ด้านการสาธารณสุข
แนวทางที่ 3.2.1    รณรงค์ในการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
แนวทางที่  3.2.2    ส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน

สาธารณสุข
	3
10

-

2

1


	2.97
9.90

-

1.98

0.99
	168,000
5,708,300
-
80,000
99,000
	0.64
5.71
-

0.31

0.38
	สำนักงานปลัดฯ,      
สำนักงานปลัดฯ,
ส่วนโยธา
สำนักงานปลัดฯ
      สำนักงานปลัดฯ


5
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	แนวทางที่ 3.2.3  สนับสนุนและพัฒนาด้านศักยภาพ

ให้แก่ อสม. 
แนวทางที่ 3.2.4   รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดไม่ให้จำนวนผู้ติด      ยาเสพติดเพิ่มขึ้น

แนวทางที่ 3.2.5   เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของ

ประชาชน เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

3.3 ด้านสังคมสงเคราะห์

แนวทางที่  3.3.1    ส่งเสริม  สงเคราะห์ เด็ก  เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์            

 และผู้ด้อยโอกาส   
แนวทางที่ 3.3. 2    สนับสนุนสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์     และผู้ด้อยโอกาส   

	1
3
1

3

-


	0.99
2.97

0.99

2.97

-
	20,000
230,000
60,000

450,000

-
	0.08
0.88
0.23

1.72

-
	สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ



6
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	แนวทางที่  3.3.3  จัดหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส
แนวทางที่ 3.3.4    ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

3.4  ด้านการสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน

แนวทางที่  3.4.1     สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
แนวทางที่  3.4.2      จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
แนวทางที่  3.4.3       จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางที่  3.4.4       ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

ระบบประชาธิปไตย


	-
1

4

3

2

3
	-
0.99

3.96

2.97

1.98

2.97
	-
613,903
710,000
2,006,160
116,000
135,000
	2.34
2.71

2.01
0.44

0.51
	-
สำนักงานปลัดฯ,
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ,
ส่วนการคลัง


7
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3.5 ด้านการศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่ 3.5.1     ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป

3.6 ด้านการกีฬาและนันทนาการ
แนวทางที่ 3.6.1   ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ

แนวทางที่ 3.6.2   ก่อสร้าง ปรับปรุง และให้มีสนามกีฬา ลานกิจกรรม และ/หรืออุปกรณ์สำหรับออกกำลังกายและอุปกรณ์กีฬา

	6
4

1
	5.94
3.96

0.99
	198,000
365,000

100,000

	0.75
1.40

0.38

	สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ
สำนักงานปลัดฯ


8
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	3.7 ด้านการท่องเที่ยว
แนวทางที่ 3.7.1    พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

แนวทางที่ 3.7.2    สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนด้านการท่องเที่ยว


	-
-


	-
-
	-
-
	-

-
	-
-


	รวมทั้งสิ้น
	48
	47.52
	11,059,363
	11.06
	


9
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
แนวทางที่ 4.1      พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน 

แนวทางที่ 4.2      พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 4.3      พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

แนวทางที่ 4.4  พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย


	17
14

2

2
	16.83
13.86

1.98

1.98
	8,470,107
1,786,890
160,000
170,000
	32.38
6.83

0.61

0.65
	สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
สำนักงานปลัดฯ,
ส่วนการคลัง,โยธา
สำนักงานปลัดฯ,
ส่วนการคลัง
สำนักงานปลัดฯ,


	รวมทั้งสิ้น
	35
	34.65
	10,586,997
	40.47
	


10
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	ยุทธศาสตร์แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางที่ 5.1        จัดให้มีสวนสาธารณะประจำตำบล ส่งเสริมการการปลูกต้นไม้         ปลูกหญ้าแฝก  

เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น

แนวทางที่ 5.2ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ

แนวทางที่ 5.3  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและของเสียอันตราย เพิ่มภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

แนวทางที่ 5.4  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตน

	2
-

2

1
	1.98
-

1.98

0.99
	60,000
-

187,500
40,000


	0.23
-

0.72

0.15
	สำนักงานปลัด
ส่วนโยธา
สำนักงานปลัด

	รวมทั้งสิ้น
	5
	4.95
	287,500
	1.10
	


11
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา
    (1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.1  จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านลำวังตอนบน  โดยทำการก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า  640 ตารางเมตร
ไหล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน   1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. นบพิตำ)      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ  303,000.- บาท 
	หมู่ที่ 2
ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
 (แผนงานเคหะและชุมชน)        
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


12
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา
    (2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.1  จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายลำดวน - ไสคา
โดยทำการก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร  ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140 เมตร  หนา   0.15  เมตร   หรือพื้นที่ผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า   560
 ตารางเมตร ไหล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)    
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   
งบประมาณ  255,000.- บาท

	หมู่ที่ 3
 ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
(แผนงานเคหะและชุมชน)                                                                                                                                                                 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา
    (3)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.1  จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายพังหรัน - ในเขา  โดยทำการก่อสร้างถนนกว้าง  5.00  เมตร     ผิวจราจรกว้าง  4.00  เมตร ยาว  140  เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  560  ตางรางเมตร  ไกล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.  นบพิตำ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ  255,000.- บาท
 
	หมู่ที่  4
ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
(แผนงานเคหะและชุมชน)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


14
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา
    (4)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.1  จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายช่วง  - 
 ลุงทอน   
โดยทำการก่อสร้างถนนกว้าง  3.00  เมตร  ผิวจราจรกว้าง  3.00  เมตร  ยาว 150 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  450  ตารางเมตร  พร้อมตัดดินปรับระดับคันทางเดิม  ขุดดินพร้อมขนย้ายปริมาณดินไม่น้อยกว่า  300  ลบ.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ  240,000.- บาท
 
	หมู่ที่ 5
ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
(แผนงานเคหะและชุมชน)                                                                                                                                                                 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา
    (5)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.1  จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555


	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสายหัวโคก  - 
 คลองพรง  (ช่วงควนนายร่วง-ควนนายใหญ่) 
โดยทำการก่อสร้างถนนกว้าง  5.00   เมตร   ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร   ยาว  135 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  540  ตารางเมตร  ไหล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  ขุดคูระบายน้ำ  1  ข้างถนนรูปตัววี  ปากกว้าง  0.50  เมตร  ลึก  0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ    จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
                งบประมาณ  261,000.- บาท 
	หมู่ที่ 7
ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
(แผนงานเคหะและชุมชน)                                                                                                                                                                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


16
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา
    (6)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.1  จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายควนดินแดง – บ้านนายช่วง (ช่วงควนต้นเหรียง) 
 โดยทำการก่อสร้างถนนกว้าง  5.00   เมตร   ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร   ยาว  135 เมตร หนา  0.15 เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  540  ตารางเมตร  ไหล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ  257,000.- บาท
 
	หมู่ที่ 8
ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
(แผนงานเคหะและชุมชน)                                                                                                                                                                 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


17
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา
    (7)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.1  จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสะพานคลองเก  – บ้านนายทองนพรัตน์ 
โดยทำการก่อสร้างถนนกว้าง  5.00   เมตร   ผิวจราจรกว้าง   4.00  เมตร   ยาว  161  เมตร หนา   0.15  เมตร   หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า  644  ตารางเมตร  ไหล่ทางดินลูกรังโดยเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ  305,830.- บาท
 
	หมู่ที่ 9
ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
(แผนงานเคหะและชุมชน)                                                                                                                                                                 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา
    (7)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1.1  จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานในเขตพื้นให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอย่างทั่วถึง
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
	ก่อสร้างถนน คสล. สายโรงเรียนบ้าน
พังหรัน-ในเขา  
โดยทำการก่อสร้างขนาดผิวจราจรกว้าง  
4.00   เมตรยาว  944  เมตร หนา   0.15  เมตร   หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  3,776  ตารางเมตร  ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50  เมตร  ตามสภาพพื้นที่  พร้อมฝังท่อ คสล.มอก.  ขนาด Ø  0.60 x 1.00  เมตร  จำนวน  7  ท่อน  ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
งบประมาณ  1,999,000.- บาท
 
	หมู่ที่ 4
ตำบล
นบพิตำ
	อบจ.นศ
อบต.นบพิตำ
(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา  
(1)   แนวทางการพัฒนา 1.2  ซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย ใช้การได้ในทุกฤดูกาล
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการก่อสร้าง
ฝาปิดคูระบายน้ำ
	ก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ
โดยทำการก่อสร้างฝาปิดคูระบายน้ำ  ขนาด  0.45 x 0.50  เมตร  หนา  0.05  เมตร  จำนวน  4  เมตร  ขนาด  0.50 x 0.50  เมตร  หนา  0.05  เมตร  จำนวน  135.30  ขนาด  0.60 x 0.50  เมตร  หนา  0.05  เมตร  จำนวน  374  เมตร    พร้อมซ่อมผนังที่แตกร้าว  จุดที่  1  จำนวน  10  ตร.ม.  จำนวน  5  ตร.ม.  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  15  ตร.ม.  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย      
(รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ) 
งบประมาณ  121,000.- บาท
	หมู่ที่ 1
ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
(แผนงานเคหะและชุมชน)                                                                                                                                                                 
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคม
2.แนวทางการพัฒนา  
(1)   แนวทางการพัฒนา 1.3  จัดให้มีสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา
	ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
โดยทำการปรับปรุงขุดลอกหน้าฝายลึก 
 1  เมตร    กว้าง  5  เมตร  ยาว  7  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  35  ตารางเมตร  เชื่อมต่อท่อพีวีซี  8  จุด  วางท่อพีอี  ขนาด  6  นิ้ว  ยาว  24  เมตร  พร้อมวางท่อ พีวีซี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  2  นิ้ว  ยาว  741.50  เมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  1  ป้าย
(รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)      
งบประมาณ  121,000.- บาท
	หมู่ที่ 6
ตำบล
นบพิตำ
	ส่วนโยธา
อบต.นบพิตำ
(แผนงานเคหะและชุมชน)                                                                                                                                                                 
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   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้  และมีกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2.แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2.1  ส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ฝึกอบรม  ส่งเสริมการสร้างงานและจ้างงานในชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2. 

	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
	- อบรมให้ความรู้ด้านอาชีพให้แก่ประชาชน
งบประมาณ  20,000.- บาท
- ส่งเสริมอาชีพต่างๆในพื้นที่ตำบลนบพิตำ
งบประมาณ  20,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็ง)

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


22
   แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เกิดผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง  ราคาสูง  ต้นทุนการผลิตต่ำ
2.แนวทางการพัฒนา
(2) แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2.2  ส่งเสริมการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการบริหาร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนบพิตำ
	- กิจกรรมบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนบพิตำ             
งบประมาณ  65,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานเกษตร)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.1.1  สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

	- จัดซื้อม้าโยกเยก (29 x 80 x 

50 cm.)  จำนวน  3  ชุดๆ ละ  6,000 บาท  เป็นเงิน  18,000  บาท
- จัดซื้อผีเสื้อโยกเยก (30x110x10  cm.)  จำนวน  4  ชุดๆ  ละ 
 7,500 บาท  เป็นเงิน 30,000  บาท
- จัดซื้อกระดานหกปูจ๋า  (35x105 x 40 cm.) จำนวน 3 ชุดๆ ละ  7,000  บาท  เป็นเงิน 21,000  บาท
- จัดซื้อไก่โยกเยก (34x113x

34 cm.)  จำนวน  3  ชุดๆ ละ  8,000  บาท  เป็นเงิน 24,000  บาท

	อบต.นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.1.1  สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา

	- จัดซื้อปลาโยกพาฝัน (29x90

x85 cm.)  จำนวน  3  ชุดๆ ละ  9,000  บาท  เป็นเงิน 27,000  บาท
- จัดซื้อศูนย์รวมเครื่องเล่น
ปืนป่าย (175x305x175  cm.)  จำนวน   1   ชุด  เป็นเงิน
 8,000  บาท
งบประมาณ  128,000.- บาท
	อบต.นบพิตำ 

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


25
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.1.1  สนับสนุนให้มีการศึกษาตลอดชีวิต
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
3.

	โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.นบพิตำ
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.
นบพิตำ

	- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ถ้วย  ชาม ฯลฯ
งบประมาณ  20,000.- บาท
- จัดซื้อวัสดุสำนักงานให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง  4  ศูนย์

งบประมาณ  20,000.- บาท

	อบต.นบพิตำ
อบต.นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


26
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3.1.2  เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	- จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7  บาท/คน  จำนวน  280  วัน
- ศพด.บ้านเขาเหล็ก   60  คน
งบประมาณ  117,600  บาท
- ศพด.บ้านสวนกลาง  50  คน  
งบประมาณ  98,000  บาท
- ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ    93  คน
งบประมาณ  182,280  บาท
- ศดว.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดถ้ำเขาเหล็ก  172  คน
งบประมาณ  337,120  บาท
            
	อบต.นบพิตำ
	  สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


27
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3.1.2  เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.

	โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	จัดจ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์ ฯ  13  บาท/คน  จำนวน  280  วัน
- ศพด.บ้านเขาเหล็ก   60  คน
งบประมาณ  218,400  บาท
- ศพด.บ้านสวนกลาง  50  คน  
งบประมาณ  182,000  บาท
- ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ    93  คน
งบประมาณ  338,520  บาท
- ศดว.ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดถ้ำเขาเหล็ก  172  คน
    งบประมาณ  626,080  บาท

	อบต.นบพิตำ
	  สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3.1.2  เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.

	โครงการอาหารเสริม (นม)ในโรงเรียน
 
	จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  สำหรับโรงเรียน  คนละ    7  บาท/คน  จำนวน  260  วัน
- ร.ร.บ้านโรงเหล็ก  429  คน
งบประมาณ  780,780  บาท
- ร.ร.วัดโรงเหล็ก  120  คน  
งบประมาณ 218,400  บาท
- ร.ร.บ้านพังหรัน    116  คน
งบประมาณ  211,120  บาท

	อบต.นบพิตำ
	  สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3.1.2  เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.

	โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียน 

	ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  อัตรา  13  บาท/คน จำนวน 200  วัน
- ร.ร.บ้านโรงเหล็ก  429  คน
งบประมาณ  1,115,400  บาท
- ร.ร.วัดโรงเหล็ก  120  คน  
งบประมาณ   312,000  บาท
- ร.ร.บ้านพังหรัน    116  คน
งบประมาณ  301,600  บาท

	ร.ร.บ้านโรงเหล็ก
ร.ร.วัดโรงเหล็ก
ร.ร.บ้านพังหรัน
	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงาน      การศึกษา)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3.1.2  เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
6.
	โครงการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเขาเหล็ก

	- จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร
บัณฑิตน้อย
งบประมาณ  55,000.-บาท
 - ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำเขาเหล็ก
โดยทำการรื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา  ทำผ้า  ทาสี  เดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  
1  ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.นบพิตำ)  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
งบประมาณ  314,000  บาท
	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)
ส่วนโยธา(แผนงานเคหะและชุมชน)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3.1.2  เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
8.

9.

	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

โครงการงานวิชาการของด็ก ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
	- ส่งเสริมภูมปัญญาท้องถิ่น
งบประมาณ  50,000.-บาท
- จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2555
งบประมาณ  100,000.-บาท
-  จัดกิจกรรมงานวิชาการของเด็ก ศพด. ฯ
  งบประมาณ  50,000.-บาท
	อบต.
นบพิตำ
ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงาน ศาสนา       วัฒนธรรมท้องถิ่น)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศึกษา)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการศึกษา)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เด็กนักเรียน ประชาชน ตลอดจนบุคลากรของ อปท. ได้รับการส่งเสริมและมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)  แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3.1.2  เสริมสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.

	โครงการทัศนศึกษาของเด็ก ศพด. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ

	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
งบประมาณ  100,000.-บาท

	ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงาน      การศึกษา)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.  ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านสาธารณสุข)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2.  แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.2.1 รณรงค์ ควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

	- จ้างเหมาในการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ 


งบประมาณ 10,000.- บาท
จ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ 70,000.- บาท
	ตำบล
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านสาธารณสุข)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2.แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.2.2 ส่งเสริมสนับสนุนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	โครงการอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (อสม.)

	- อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน 
งบประมาณ 99,000.- บาท

	หมู่ที่ 1-9

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านสาธารณสุข)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
2.แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.2.3   สนับสนุนและพัฒนาด้านศักยภาพให้แก่ อสม. และผู้นำชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการฝึกอบรม อสม.

	- โครงการฝึกอบรม อสม. ฯลฯ  
งบประมาณ 20,000.- บาท

	ตำบล
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


36 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านสาธารณสุข)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เด็ก  เยาวชน ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด  
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.2.4   รณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่ให้จำนวนผู้ติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2
3.


	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด 
ประจำปี 2555  นบพิตำคัพ
โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อำเภอนบพิตำ

	- การแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2555  นบพิตำคัพ  
งบประมาณ  170,000.- บาท
- โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด  

งบประมาณ  40,000.- บาท
-อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอนบพิตำ 


งบประมาณ  20,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ
	สำนักงานปลัดฯ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านสาธารณสุข)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เด็ก  เยาวชน ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด  
2.แนวทางการพัฒนา
(2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.2.5   เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน  เด็ก  ผู้สูงอายุ  และด้อยโอกาส 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุ

	- จัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

งบประมาณ  60,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านสังคมสงเคราะห์)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ส่งเสริม สงเคราะห์  เด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.3.1  ส่งเสริม สงเคราะห์  เด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
โครงการมีส่วนร่วมของ อบต.ในการฟื้นฟูเด็กพิการ
 
	- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ 46 คน 
คน ๆ คนละ 500 บาท/เดือน
งบประมาณ  276,000.- บาท
- ผู้ป่วยเอดส์    คนละ 500 บาท/เดือน
งบประมาณ   84,000.- บาท
- จัดกิจกรรมตามโครงการฟื้นฟูเด็กพิการประจำปี 2555 
งบประมาณ  60,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
อบต.นบพิตำ
	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานงบกลาง)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสังคมสงเคราะห์)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านสังคมสงเคราะห์)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ส่งเสริม สงเคราะห์  เด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.3.1  ส่งเสริม สงเคราะห์  เด็ก เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
 
	- จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรี                                                       
งบประมาณ   30,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านสังคมสงเคราะห์)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ สงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.3.4  ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555

	- ช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิด
สาธารณภัยต่าง ๆ
งบประมาณ  100,000.- บาท
- ช่วยเหลือประชาชนกรณีจำเป็นเร่งด่วน กรณีเกิดสาธารณภัยต่างฯเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
งบประมาณ  513,903.- บาท

	ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
ส่วนโยธา
(แผนงานการรักษาความสงบภายใน)
สำนักงานปลัดฯส่วนโยธา(แผนงานงบกลาง
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.

2.
.


	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล
โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น  และสมาชิกสภาท้องถิ่น

	- จัดทำเวทีประชาคม/หมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
งบประมาณ  20,000.- บาท
- การเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต.และ ส.อบต.
งบประมาณ  500,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.4.1 สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4. 

	โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2ค
โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ
	- จัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช. 2 ค
งบประมาณ  40,000.- บาท
การจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
งบประมาณ  150,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ
	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


43
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ ประชาชนได้รับการป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัย 
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.4.2  จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการฝึกอบรม
 อาสากูชีพ (ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  FR 

 รุ่นที่  2  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2555)
โครงการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต.นบพิตำ

	-  ฝึกอบรมอาสากู้ชีพ  (FR)
งบประมาณ  95,840.- บาท
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)
งบประมาณ  1,170,120.- บาท
- เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมาย

งบประมาณ  25,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลังโยธา
สำนักงานปลัดฯ(แผนงานบริหารงานทั่วไป)
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


44
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ ประชาชนได้รับการป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัย 
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.4.2  จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.

	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  องค์การบริหารส่วนตำบล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

	  - จ่ายค่าตอบแทน  เบี้ยเลี้ยงแก่ อาสากู้ชีพ (FR)
งบประมาณ  715,200.- บาท

	ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสาธารณสุข)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


45
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ ประชาชนได้รับการป้องกัน และรักษาความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัย 
2.แนวทางการพัฒนา
(2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.4..3 จัดให้มีการควบคุม ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการบริการประชาชนลดอุบัติเหตุจราจรตามเทศกาลต่างๆ
โครงการจัดซื้อเรือท้องแบน
	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ  ลดอุบัติเหตุจราจรตามเทศกาล
ต่าง ๆ (เทศกาลปีใหม่,สงกรานต์)
งบประมาณ  66,000.- บาท
- จัดซื้อเรือท้องแบน  จำนวน  3  ลำ  พร้อมไม้พาย  6  อัน
งบประมาณ  50,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานรักษาความสงบภายใน)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็ง)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย 
2.แนวทางการพัฒนา
(2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.4..4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	โครงการ อบต.พบประชาชน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนตำบลนบพิตำ

	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบต.พบประชาชน
งบประมาณ  25,000.- บาท
- ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้าง

งบประมาณ  60,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน
งบประมาณ  50,000.- บาท
	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็ง)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เพื่อให้เด็ก  เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น อนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่นในคงอยู่สืบไป  
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.5.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	โครงการกิจกรรมรดน้ำ
ดำหัวผู้สูงอายุ
โครงการอุดหนุนประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
โครงการอุหนุนประเพณีเดือนสิบ
	-ค่าใช้จ่ายในงานจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
งบประมาณ   60,000.- บาท
- อุดหนุนที่ทำการอำเภอนบพอิตำตามโครงการแห่ผ้าขึ้นธาตุ 
งบประมาณ 10,000.- บาท
- อุดหนุนที่ทำการอำเภอนบพิตำตามโครงการประเพณเดือนสิบ
งบประมาณ 10,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ
อำเภอนบพิตำ
	สำนักงานปลัดฯ
 (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
สำนักงานปลัดฯ
 (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
สำนักงานปลัดฯ
 (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เพื่อให้เด็ก  เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น อนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่นในคงอยู่สืบไป  
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.5.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
5

	โครงการจัดงานวันลอยกระทง
โครงการจัดงานวันทำบุญศาลาพ่อท่านกลาย

	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลอยกระทง

งบประมาณ   60,000.- บาท
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทำบุญศาลาพ่อท่านกลาย
งบประมาณ 20,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
 (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

สำนักงานปลัดฯ
 (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


49
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เพื่อให้เด็ก  เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่น อนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่นในคงอยู่สืบไป  
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.5.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6

	โครงการัฐพิธีและพิธีทางศาสนา

	-ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี  พิธีทางศาสนา  งานประเพณี เทศกาล
ต่าง ๆ
งบประมาณ   30,000.- บาท
- ค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  พวงมาลา   และพานพุ่มไม้ประดับ

งบประมาณ   8,000.- บาท

	ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
 (แผนงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


50
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการกีฬาและนันทนาการ)
 -    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
2.แนวทางการพัฒนา
(1) แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.6.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
3.

	โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นบพิตำเกมส์ 
โครงการจัดส่งนักกีฬา/
นักกรีฑา  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและอื่น ๆ
โครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา  นักเรียน  ประชาชน  ประจำปี  2555

	- จัดการแข่งขันกีฬา อบต.นบพิตำเกมส์  
งบประมาณ  200,000.-บาท
- จัดส่งนักกีฬา/นักกรีฑา  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอและอื่น ๆ
งบประมาณ 85,000.-  บาท
- อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ประชาชน ประจำปี 2555  
งบประมาณ 40,000.-  บาท

	ตำบลนบพิตำ
อำเภอนบพิตำอื่นๆ
อำเภอนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
สำนักงานปลัดฯ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
สำนักงานปลัดฯ
(งานกีฬาและนันทนาการ)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


51
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม (ด้านการกีฬาและนันทนาการ)
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน มีสุขภาพพลานามัยที่ดี
2.แนวทางการพัฒนา
(2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.6.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ชาย-หญิง  ระหว่างหมู่ที่  3,4,5,  และหมู่ที่  9  

	- จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  ชาย-หญิง  ระหว่างหมู่ที่  3,4,5  และหมู่ที่  9
งบประมาณ  40,000.-บาท

	 หมู่ที่  4
	สำนักงานปลัดฯ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านบริการชุมชนและสังคม  (ด้านการกีฬาและนันทนาการ)
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีสนามกีฬา ลานกิจกรรมและ/หรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายในแต่ละพื้นที่
.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3.6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงและให้มีสนามกีฬา ลานกิจกรรมและ/หรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1


	โครงการซื้ออุปกรณ์กีฬา   ให้กับหมู่บ้าน  
	ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ในการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้านให้กับหมู่บ้าน  จำนวน 9 หมู่บ้าน ในเขตตำบลนบพิตำ
งบประมาณ  100,000.-  บาท

	หมู่ที่1-9
	สำนักงานปลัดฯ
(งานกีฬาและนันทนาการ)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการบริการประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

2
3
	โครงการทัศนศึกษาดูงานของผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้างและสมาชิกสภาฯ
โครงการฝึกอบรมสัมนา
โครงการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ

	ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   งบประมาณ  300,000.-บาท
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ในการฝึกอบรมและสัมมนาบุคลากร
งบประมาณ  290,000.-บาท
เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ
งบประมาณ  295,000.-บาท

	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)                                                                                                                                                                                           
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการบริการประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
(2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4

	การจ่ายเงินเดือน
(ฝ่ายการเมือง)
	- ค่าเงินเดือนนายก/รองนายก
งบประมาณ  428,400.-บาท
- ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก
งบประมาณ  42,120.-บาท
- ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก
งบประมาณ  42,120.-บาท
-ค่าตอบแทนเลขานุการนายก
งบประมาณ 72,000.-บาท

- ค่าตอบแทนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ เลขาสภาฯและสมาชิกสภาฯ
งบประมาณ  1,356,000.-บาท

	อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการบริการประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
(3)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5

	การจ่ายเงินเดือน
(ฝ่ายประจำ)
	- จ่ายเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล /ลูกจ้างประจำ
งบประมาณ  2,398,080.-บาท
- ค่าเงินเพิ่มต่างๆพนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ
งบประมาณ  232,320.-บาท
- เงินประจำตำแหน่ง
งบประมาณ  42,000.-บาท
- ค่าจ้างพนักงาน
งบประมาณ  912,090.-บาท
- ค่าเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
งบประมาณ 212,400.-บาท
	อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป,บริหารงานคลัง,การศึกษา ,เคหะและชุมชน)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการบริการประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
(7)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
7.
8.

	ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาฯ
โครงการด้านสวัสดิการค่าเช่าบ้าน
จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานและผู้บริหาร


	- ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกสภาฯ
งบประมาณ  43,200.-บาท
- ค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานส่วนตำบล

งบประมาณ  231,000.-บาท

จ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลพนักงานและผู้บริหาร

งบประมาณ   460,000.- บาท
	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการบริการประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
(8)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
10.
11.

	โครงการศึกษาต่อของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกฯ

การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
สมทบกองทุน ก.บ.ท.
	- จ่ายเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน  4 ทุน
งบประมาณ  240,000.-บาท
- จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
งบประมาณ  170,000.-บาท
สมทบกองทุน  ก.บ.ท.

งบประมาณ  140,177-บาท

	อบต.
นบพิตำ
อบต.นบพิตำ
อบต.นบพิตำ
	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานงบกลาง)
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานงบกลาง)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการบริการประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
(8)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.
13.
14.

	โครงการสมทบกองทุนประกันสังคม

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร
	- สมทบกองทุนประกันสังคม10%

งบประมาณ  94,100.-บาท
- สมทบกองทุนประกันสังคม5%
งบประมาณ  149,100.-บาท
- จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจระรรม
งบประมาณ  20,000.-บาท
- จ่ายเป็นค่าสวัสดิการศึกษาบุตร
งบประมาณ  77,000.-บาท
	สนง.
ประกันสังคม
ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานงบกลาง)

สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น)
สำนักงานปลัดฯส่วนการคลัง,โยธา
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้บุคลากรมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการบริการประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
(8)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4.1  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15.
16.
17.

	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
การรับรองบุคคลหรือคณะบุคคล

	- สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือท้องที่
งบประมาณ  150,000.-บาท
- พัฒนาผู้ดูแลเด็กในสังกัด อบต.นบพิตำ
งบประมาณ   75,000.-บาท
- ค่ารับรองบุคคลหรือคณะบุคคล
งบประมาณ  40,000.-บาท
- ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาฯ
งบประมาณ   30,000.-บาท
	สนง.
ประกันสังคม
ตำบลนบพิตำ
ตำบลนบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานงบกลาง)

สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในการใช้งานที่เพียงพอ
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4..2  พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.
	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน

	- จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
งบประมาณ 150,000 บาท

- จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก  1 ตัว 

งบประมาณ 4,500 บาท

- จัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ  3-6  พร้อมเก้าอี้     3  ชุด
งบประมาณ 21,600 บาท

- จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม  20  ตัว
งบประมาณ 16,000 บาท


	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ,
ส่วนโยธา
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในการใช้งานที่เพียงพอ
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4..2  พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	
	จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์สำนักงาน

	 - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด  ขนาด  18  นิ้ว   1  เครื่อง 

งบประมาณ 14,000 บาท

- จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน
 1 ตัว
งบประมาณ 5,290 บาท
- จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับใช้งานทั่วไปจำนวน  1  เครื่อง
งบประมาณ 21,500 บาท

	อบต.
นบพิตำ
อบต.นบพิตำ
อบต.นบพิตำ
	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ส่วนการคลัง  (บริหารงานคลัง)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	


62
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในการใช้งานที่เพียงพอ
2.แนวทางการพัฒนา
(2)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4..2  พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
4.
5.

	จัดซื้อค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษา  วัสดุ  ครุภัณฑ์
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	- จัดซื้อค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
งบประมาณ  30,000.-บาท
-  บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  วัสดุ  ครุภัณฑ์ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
งบประมาณ   320,000.-บาท
- จัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
งบประมาณ  105,000.-บาท
	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในการใช้งานที่เพียงพอ
2.แนวทางการพัฒนา
(3)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 4..2  พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
7.

	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุอื่นๆ


	- จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
งบประมาณ  20,000.-บาท
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
-  จัดซื้อค่าอุปกรณ์ต่างๆ
งบประมาณ  100,000.-บาท

	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)
ส่วนโยธา(แผนงานเคหะและชุมชน)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในการใช้งานที่เพียงพอ
2.แนวทางการพัฒนา
(4)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4..2  พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
9.
10.
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
จัดซื้อวารสาร  หนังสือพิมพ์ ระเบียบต่างๆ
และหนังสืออื่นๆ
จ่ายค่าไฟฟ้า  
	- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
งบประมาณ  110,000.-บาท
- จัดซื้อค่าวารสาร  หนังสือพิมพ์รายวัน  และหนังสือพิมพ์อื่นๆ
งบประมาณ  10,000.-บาท
- จ่ายค่าไฟฟ้า  
งบประมาณ  396,000.-บาท

	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา

สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในการใช้งานที่เพียงพอ
2.แนวทางการพัฒนา
(4)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4..2  พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	11.
12.

	จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
ค่าบริการทางด้านคมนาคม

	- จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
งบประมาณ  15,000.-บาท
- ค่าโทรศัพท์
งบประมาณ  10,000.-บาท
- ค่าไปรษณีย์
งบประมาณ  22,000.-บาท
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตตำบล ค่าจดทะเบียนโดเมนเนมรายปี
งบประมาณ  51,000.-บาท

	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
ส่วนโยธา 
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
ส่วนการคลัง,โยธา
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีอุปกรณ์ วัสดุสำนักงานในการใช้งานที่เพียงพอ
2.แนวทางการพัฒนา
(4)   แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4..2  พัฒนาระบบข้อมูล ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
14.

	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
ค่าจัดทำข้อบัญญัติ  ระเบียบต่างๆ แผนพัฒนาฯ
และอื่นๆ

	- จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
งบประมาณ  320,000.-บาท
- ค่าจ้างพิมพ์ เอกสาร  จัดทำข้อบัญญัติ  ระเบียบ  แผนพัฒนา เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และเอกสารของ ศพด.
งบประมาณ 45,000.-บาท

	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
ส่วนโยธา 
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมในการบริการประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  4.3  พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการจ้างประชาสัมพันธ์
โครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี/ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้
	- จัดจ้างประชาสัมพันธ์
จัดทำวารสาร ปฏิทิน อบต.นบพิตำ    ฯลฯ
งบประมาณ  60,000.-บาท
- จัดทำระบบแผนที่ภาษี/ทะเบียนทรัพย์สินและจัดเก็บรายได้
งบประมาณ  100,000.-บาท

	อบต.
นบพิตำ
อบต.
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารทั่วไป)

ส่วนการคลัง (บริหารงานคลัง)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการบริหารและการจัดการ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กร
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  4.4 พัฒนาโครงสร้างองค์กร/บุคลากร
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท. ระดับอำเภอ
โครงการจ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอก
	ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือจ้างของอปท. อำเภอนบพิตำ ประจำปี  2555
งบประมาณ 140,000.- บาท
จ้างหน่วยงานหรือสถาบันภายนอกดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติราชการ
งบประมาณ 30,000.- บาท
	อำเภอนบพิตำ
อบต.นบพิตำ
	สำนักงานปลัดฯ (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  นันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  5.1  จัดให้มีสวนสาธารณะประจำตำบล ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
2.

	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการปลูกป่าหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ  
บริเวรพื้นที่ลาดชันของตำบลนบพิตำ

	- ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
งบประมาณ 35,000.- บาท
- ปลูกหญ้าแฝกของตำบลนบพิตำ 
 งบประมาณ 25,000.- บาท

	ตำบล
นบพิตำ
ตำบล
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานเกษตร)
สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานเกษตร)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้สถานที่สะอาดและรักษาสภาพแวดล้อม
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  5.3   เพิ่มประสิทธิภาพในการจักการขยะมูลฝอย   สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตรายเพิ่มภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
2.

	ค่าทิ้งขยะ
จัดซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยสาธารณะ
	- จ่ายค่าทิ้งขยะให้กับเทศบาลนครนครศรีฯ
งบประมาณ 90,000.- บาท
- จัดซื้อถังบรรจุขยะมูลฝอยสาธารณะ
งบประมาณ 97,500.- บาท

	เทศบาลนครนครศรีฯ
ตำบล
นบพิตำ

	ส่วนโยธา
(แผนงานเคหะและชุมชน)
ส่วนโยธา
(แผนงานเคหะและชุมชน)
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แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  5    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-    วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  นันทนาการและรักษาสภาพแวดล้อม
2.แนวทางการพัฒนา
(1)   แนวทางการพัฒนา  แนวทางที่  5.4  รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตน
	ลำดับที่
	โครงการ /กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2554
	พ.ศ. 2555

	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1

	โครงการจัดกิจกรรมการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	จัดกิจกรรมงานอนุรักษ์ ต้นน้ำคลองกลาย

งบประมาณ 40,000.- บาท
	ตำบล
นบพิตำ

	สำนักงานปลัดฯ
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
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